UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„AKMENĖS VANDENYS“

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMI VIEŠIEJI PIRKIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pirkimo sutarties data / numeris | Pirkimo sutartis įsigaliojo | Darbų pradžia paskelbta | Pirkimo sutartis galioja | Pirkimo sutartis galioja iki su numatytais (6 mėn.) pratęsimais | Pirkimo sutarties kaina Eur be PVM | Nustatytas laimėtojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Kruopių miestelyje“ rangos darbai | 2017-02-10 Nr. 4/17 | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 2019-01-31 | 137488,00 | UAB „Eigesa“ |
| 2 | „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Papilės miestelyje“ rangos darbai | 2017-02-10 Nr. 5/17 | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 2019-01-31 | 142815,00 | UAB „Evikta“ |
| 3 | „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Agluonų kaime“ rangos darbai | 2017-02-10 Nr. 6/17 | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 2019-01-31 | 69722,00 | UAB „Evikta“ |
| 4 | „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Sablauskių kaime“ rangos darbai | 2017-02-10 Nr. 7/17 | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 2019-01-31 | 124995,00 | UAB „Irdaiva“ |
| 5 | „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Akmenės mieste“ rangos darbai | 2017-07-20 Nr. 18/17 | 2017-07-20 | 2017-09-01 | 2019-02-28 | 2019-08-31 | 578850,00 | UAB „Eigesa“ |
| 6 | „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Naujosios Akmenės mieste“ rangos darbai | 2017-07-20 Nr. 19/17 | 2017-07-20 | 2017-09-01 | 2019-02-28 | 2019-08-31 | 1230620,00 | UAB „Eigesa“ |