PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės mero

2023 m. gruodžio 29 d. potvarkiu

Nr. M-433

2 priedas

|  |
| --- |
| Akmenes vandenys_logo |

**VEIKLOS PLANAS**

**2024–2028 M.**

**2023 m. lapkričio 14 d.**

**Naujoji Akmenė**

**Arvydas Suodis, tel. (8 425) 56 139, mob. 8 607 96 612, el. p.** **info17@akmenesvandenys.lt**

1. **SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

Bendrovės vykdoma ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba bei tiekimas, nuotekų surinkimas bei valymas ir paviršinių nuotekų tvarkymas. Bendrovė teikia paslaugas Akmenės rajono savivaldybės gyventojams, įmonėms ir įstaigoms, prisijungusiems prie bendrovės eksploatuojamų centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų.

UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – bendrovė) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. O3-455 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės vandenys“ išdavimo“ išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija Nr. L7-GVTNT-57.

Akmenės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių. Bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes (Akmenės, Gailaičių, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Menčių, Agluonų, Naujosios Akmenės, Vėlaičių, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Gumbakių, Dumbrių, Daubiškių, Pelkelės, Paeglesių, Klaišių, Šaltiškių, Ventos, Miško, Akmenės II kaimo, Dabikinėlės, Raudonskardžio, Griežių, Vegerių, Biliūniškių, Padvarėlių, Klykolių, Draginių), 187,8 km vandentiekio tinklų. Vykdydama Geriamojo vandens programinės priežiūros programą, norminių aktų nustatytais terminais bendrovė atlieka tiekiamo geriamojo vandens kokybės patikrą. Vandenvietėse, kuriose vidutinis metinis vandens paėmimas viršija 100 m3 per parą (Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų vandenvietės), atlieka poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.

Nuotekos valomos 17-oje nuotekų valyklų (Akmenės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Agluonų, Naujosios Akmenės, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Pelkelės, Klaišių, Ventos, Eglesių, Menčių, Draginių k.), eksploatuojamos 66 nuotekų siurblinės, 194,9 km nuotekų tinklų, nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai. Iš nuotekų valyklose susidarančio perteklinio dumblo ir žaliųjų atliekų dumblo apdorojimo įrenginiuose gaminamas kompostas. Nuotekų valyklose ir dumblo apdorojimo įrenginiuose ūkinė veikla vykdoma gavus taršos leidimą.

Taip pat bendrovė teikia fekalinių nuotekų išvežimo iš fekalinių nuotekų kaupimo talpų ir jų išvalymo paslaugą.

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-244(E) „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju. Jai pavesta vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

Pagrindinis bendrovės tikslas – teikti nuolat gerėjančios ir ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas kiek įmanoma labiau prieinamomis vartotojams kainomis. Siekiant šio tikslo, būtina didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimą rajone, paslaugos atitikimą sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimams. Ši verslo sritis glaudžiai siejama su aplinkosauga, tinkamu gamtos išteklių naudojimu bei tiekiamo geriamojo vandens atitikimu kokybės reikalavimams.

Bendrovė kryptingai vykdo savo veiklą, įgyvendindama Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-744 redakcija), Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija) ir kitais vandentvarkos ūkio veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.

Bendrovė priskiriama strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių kategorijai bei registruojama Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre.

1. **SKYRIUS**

**ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ, SSGG ANALIZĖ**

Šiame plane numatomos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės 2024–2028 metais išliks su nežymiais pakitimais, t. y.:

1. Akmenės rajone eksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai (išskyrus Kairiškių, Sablauskių, Agluonų NVĮ) nėra technologiškai pritaikyti valyti bendrą fosforą ir bendrą azotą. Vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis, nuotekų valymo įrenginiai iki 2027 m. gruodžio 31 d. turi būti rekonstruojami / pritaikomi valyti bendrą fosforą ir bendrą azotą iki reglamentuotų normų.
2. Vadovaujantis Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2020 liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-410 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“, 23 punktu, nuo 2025 m. sausio 1 d. nuotekų dumblo kompostavimo įrenginiai turi būti eksploatuojami uždarose patalpose, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją ir dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką. Atsižvelgiant į normatyvinio dokumento reikalavimus, Akmenės dumblo apdorojimo įrenginiai turi būti uždengti ir užtikrinta kvapų sklidimo prevencija.
3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rajono miestuose ir gyvenvietėse savikainos augimo tempai didesni, negu vartotojų pajamų didėjimas.
4. Įgyvendinant Europos Sąjungos vandens apsaugos politiką reglamentuojančias direktyvas, ES struktūrinių fondų paramos lėšų panaudojimo galimybės ribotos, kadangi Lietuvos Respublikos valstybė neprisideda biudžeto lėšomis. UAB „Akmenės vandenys“ nepajėgi skirti reikiamą kiekį lėšų vandentvarkos sektoriui, siekiant nustatytų tikslų – toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (2 lentelė).
5. **SKYRIUS**

**BENDROVĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS**

 Bendrovės įstatinis kapitalas 2023 m. lapkričio 1 d. duomenimis yra 3 237 793,16 Eur. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 11 164 804 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur.

1. **SKYRIUS**

**VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI**

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akmenės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu bei kitais vandentvarkos ūkio veiklą reglamentuojančiais norminiais dokumentais. Bendrovės strateginiai tikslai:

* atnaujinti ir modernizuoti vandens tiekimo įrenginius ir tinklus, nurodytus žemiau pateiktoje lentelėje, iki 2028 m. sausio 31 d., siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams;
* modernizuoti nuotekų surinkimo ir valymo įrenginius bei nuotekų tinklus, nurodytus žemiau pateiktoje lentelėje, iki 2028 m. sausio 31 d., siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą vartotojams;
* didinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei kokybę (pastovus tikslas);
* išlaikyti tinkamą techninę bazę;
* didinti darbuotojų darbo našumą (pastovus tikslas);
* planuoti paviršinių nuotekų tinklų remonto darbus ir užtikrinti savalaikį gedimų šalinimą (pastovus tikslas).

Bendrovė vykdo investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, savivaldybės biudžeto bei bendrovės lėšomis. Investicijų tikslas – didinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), tinklų plėtrą, suteikti galimybę naujiems vartotojams gauti bendrovės teikiamas centralizuotas paslaugas.

Bendrovė siekia, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. Strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai šie:

2023 m. lapkričio 1 d. duomenimis bendrovė savo aptarnaujamoje teritorijoje centralizuotai tiekia geriamąjį vandenį iš giluminių gręžinių apie 98 proc. gyventojų ir apie 97 proc. gyventojų tiekia buitinių nuotekų tvarkymo paslaugą.

*1 lentelė*

**2024 m. veiklos užduočių projektas / 2024–2028 m. strateginio veiklos plano užduotys**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metai** | **Programa/ kitos lėšos** | **Vertinimo kriterijus** | **Veiksmai rezultatui pasiekti** | **Lėšos vertinimo kriterijui įgyvendinti (Eur)** |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija | 10 000,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Kivylių k. nuotekų valymo įrenginių statyba | 145 400,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Žalioji g., Sablauskiai, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | 91 047,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Gluosnių g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | 38 400,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šermukšnių ir Klykolių g., Kivyliai | 54 300,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškiai | 69 000,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Parko g., Kairiškių k. | 76 680,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k. | 75 900,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Alkiškių g., Alkiškiai | 48 160,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dumbrių k. | 35 000,00 |
| 2024 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Taikos g., Naujojoje Akmenėje | 38 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/remontas | 55 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas/remontas ir statyba | 8 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 22 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandenviečių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 21 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 1 500,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas | 3 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė – įrangos modernizavimas | Saulės fotovoltinės elektrinės (265 kW) įrengimas Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiuose | 15 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Administracijoje nusidėvėjusio turto atnaujinimas | 3 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Abonentinės tarnybos turto atnaujinimas | 2 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Topolių g., Šapnagiai | 18 650,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Naujų vandentiekio tinklų įrengimas S . Nėries g., Naujojoje Akmenėje | 24 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Griežių k. | 21 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių, inžinerinių tinklų atnaujinimo projektų skaičius | Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/remontas | 41 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė; saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Automobilio M1 klasės įsigijimas | 13 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Bendrovės turto būklės saugojimas/gerinimas; saugių ir sveikų darbo sąlygų ir aplinkos užtikrinimas | Gamybinių, administracinio ir dirbtuvių pastatų, privažiavimo kelių rekonstrukcija / remontas | 15 000,00 |
| 2024 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas | Apskaitos prietaisai | 30 000,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Kruopių mstl. nuotekų valymo įrenginių statyba | 151 600,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Mokyklos g., Dabikinės k. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | 19 600,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dabikinėlės kaime | 42 000,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pievų g., Sablauskių k. | 64 080,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pakalnės g., Kairiškių k. | 34 280,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Kalniškių k. | 47 000,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Menčių k. | 47 000,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio tinklų įrengimas Kaštonų ir Šapnagių g., Šapnagiai | 36 450,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Klaišių k. | 47 000,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šiauliukų g., Kruopiai | 25 620,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kairiškių kaime | 42 000,00 |
| 2025 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dabikinės k. | 46 700,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/remontas | 55 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas/remontas ir statyba | 8 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 20 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandenviečių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 22 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 1 500,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas | 1 800,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė – įrangos modernizavimas | Saulės fotovoltinės elektrinės (265 kW) įrengimas Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiuose | 15 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Administracijoje nusidėvėjusio turto atnaujinimas | 5 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Abonentinės tarnybos turto atnaujinimas | 2 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Menčių k. | 18 400,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius; Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija / remontas | 41 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonių įsigijimas | Traktorinės priekabos įsigijimas | 15 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė; saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Automobilio N1 klasės įsigijimas | 14 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Bendrovės turto būklės saugojimas/gerinimas; saugių ir sveikų darbo sąlygų ir aplinkos užtikrinimas | Gamybinių, administracinio ir dirbtuvių pastatų, privažiavimo kelių rekonstrukcija / remontas | 34 000,00 |
| 2025 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas | Apskaitos prietaisai | 30 000,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius; Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija | 10 000,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių statyba Šapnagių k. | 146 860,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k. | 62 740,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Gumbakių kaime | 56 000,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Draginių kaime | 56 000,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškiai | 52 220,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Keidų g., Alkiškiai | 29 460,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Nepriklausomybės al., Naujojoje Akmenėje | 98 140,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas Pušų g., Kivyliai | 52 500,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pievų g., Sablauskiose | 53 040,00 |
| 2026 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Klykolių kaime | 46 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/remontas | 55 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas/remontas ir statyba | 8 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 19 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandenviečių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 22 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 1 500,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas | 3 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė – įrangos modernizavimas | Saulės fotovoltinės elektrinės (265 kW) įrengimas Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiuose | 15 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Administracijai nusidėvėjusio turto atnaujinimas | 4 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Abonentinės tarnybos turto atnaujinimas | 2 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius; Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/remontas | 41 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Sodo g., Akmenės m. | 20 760,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio tinklų įrengimas Tuopų g., Šapnagiai | 28 400,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio tinklų įrengimas Ąžuolų g., Šapnagiai | 9 360,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė; saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Automobilio N1 klasės įsigijimas | 14 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Bendrovės turto būklės saugojimas/gerinimas; saugių ir sveikų darbo sąlygų ir aplinkos užtikrinimas | Gamybinių, administracinio ir dirbtuvių pastatų, privažiavimo kelių rekonstrukcija / remontas | 15 000,00 |
| 2026 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas | Apskaitos prietaisai | 30 000,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius; Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija | 10 000,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas Akmenės g., Kruopiai | 46 380,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Respublikos g., Naujojoje Akmenėje | 43 200,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kalniškių kaime | 58 000,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pakempinių g., Alkiškiai | 82 320,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Eglesių kaime | 47 000,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija įrengimas Ryto g., Kairiškiai | 81 900,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas Alyvų g., Kivyliai | 28 560,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio tinklų įrengimas Dvaro g., Agluonų k. | 33 900,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Nuotekų tinklų remontas Beržų g., Agluonų k. | 15 200,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Klaišių kaime | 52 000,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Ventos m. | 51 000,00 |
| 2027 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Papilė mstl. | 46 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas / remontas | 55 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas / remontas ir statyba | 8 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 19 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandenviečių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 22 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 1 500,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas | 2 700,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė – įrangos modernizavimas | Saulės fotovoltinės elektrinės (265 kW) įrengimas Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiuose | 15 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Administracijoje nusidėvėjusio turto atnaujinimas | 4 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Abonentinės tarnybos turto atnaujinimas | 2 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Raudonskardžio g., Papilė | 46 700,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius; Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/remontas | 41 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio tinklų remontas Alkiškių k. | 17 235,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė; saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Automobilio M1 klasės įsigijimas | 13 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Bendrovės turto būklės saugojimas/gerinimas; saugių ir sveikų darbo sąlygų ir aplinkos užtikrinimas | Gamybinių, administracinio ir dirbtuvių pastatų, privažiavimo kelių rekonstrukcija / remontas | 15 000,00 |
| 2027 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas | Apskaitos prietaisai | 30 000,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius; Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija | 10 000,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | V. Kudirkos g., Naujojoje Akmenėje, nuotekų tinklų rekonstrukcija | 42 500,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Nepriklausomybės al., Naujojoje Akmenėje, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija | 41 320,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Ventos g., Ventos m., vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas | 32 600,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Pavasario g., Šapnagių k. | 48 000,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Dvaro g., Agluonų k., vandentiekio tinklų įrengimas | 37 400,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Žvyrelės g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | 48 840,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Respublikos g., Naujojoje Akmenėje | 111 700,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Paeglesių kaime | 52 000,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Akmenės m. | 51 000,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Kalnelio g., Alkiškių k. | 54 400,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pušyno g., Alkiškių k. | 30 700,00 |
| 2028 | Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Naujojoje Akmenėje | 104 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/remontas | 42 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas/remontas ir statyba | 8 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 25 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandenviečių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 15 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 3 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugių darbo sąlygų užtikrinimas | Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas | 4 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė – įrangos modernizavimas | Saulės fotovoltinės elektrinės (265 kW) įrengimas Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiuose | 15 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Administracijoje nusidėvėjusio turto atnaujinimas | 5 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė (įsigyta įranga); saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Abonentinės tarnybos turto atnaujinimas | 2 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Biliūniškių k. | 21 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Atnaujintų įrenginių skaičius; Įrengtų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektų skaičius | Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija / remontas | 35 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonių įsigijimas | Traktoriaus, traktorinių žoliapjovių įsigijimas | 44 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Veiklos efektyvumo užtikrinimo priemonė; saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimas | Automobilio N1 klasės įsigijimas | 14 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Bendrovės turto būklės saugojimas/gerinimas; saugių ir sveikų darbo sąlygų ir aplinkos užtikrinimas | Gamybinių, administracinio ir dirbtuvių pastatų, privažiavimo kelių rekonstrukcija / remontas | 15 000,00 |
| 2028 | UAB ,,Akmenės vandenys“ lėšos | Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas | Apskaitos prietaisai | 30 000,00 |

1. **SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS**

Gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo tik sąlyginai atitinka higienos normų reikalavimus. Išgaunamame požeminiame vandenyje viršijamos indikatorinės geležies ir amonio rodiklių koncentracijos. Randamos koncentracijos žmogaus sveikatai nėra pavojingos. Tik trylikoje iš 33 bendrovės vandenviečių yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai, kurie sumažina aukščiau minėtų rodiklių koncentracijas iki higienos normos HN 24:2023 nustatytų leistinų dydžių.

Šiuo metu kai kuriose vietovėse (Kairiškiuose, Alkiškiuose, Kivyliuose ir kt.) geriamojo vandens infrastruktūros eksploatavimo sąlygos yra itin sudėtingos, kadangi vandentiekio tinklai yra seni, pakloti nesilaikant statybos techninių reglamentų, nustatančių tinklų projektavimo ir įrengimo sąlygas, tinklų hidraulinis pralaidumas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų ir poreikių. Be to, vandentiekio tinklai pakloti šalia paviršinio vandens nuvedimo ar drenažinių tinklų. Trūkus vandentiekiui geriamasis vanduo pakliūva į šiuos tinklus ir dėl to labai sunku nustatyti avarijos vietą. Vandentiekio tinklų perklojimas artimiausiu metu nenumatomas dėl lėšų stygiaus.

Bendrovė eksploatuoja uždaro ir atviro tipo nuotekų valymo įrenginius (NVĮ). Eksploatuojant atviro tipo NVĮ (kaimo vietovėse) šaltuoju metų laiku kyla problemų. Dėl palyginti nedidelio į NVĮ atitekančių nuotekų kiekio atviro tipo NVĮ užšąla. Bendrovė patiria daug papildomų išlaidų perveždama nuotekas į uždaro tipo (miestų) NVĮ. Vietoje atviro tipo NVĮ reikia pastatyti naujus uždaro tipo NVĮ.

Kaimo vietovėse esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose taikoma technologija nenumato susidarančio perteklinio dumblo tankinimo. Visas šiose valyklose susidarantis perteklinis dumblas asenizacinėmis mašinomis vežamas į miestų NVĮ sausinimui. Bendrovė dėl dumblo pervežimo patiria labai dideles išlaidas.

Dumblo apdorojimo įrenginiuose komposto ruošimui reikalinga struktūrinė medžiaga – smulkinta mediena. Siekdama dumblo kompostavimo procesus vykdyti kuo mažesnėmis sąnaudomis, bendrovė teikė prašymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl atliekų naudotojo (perdirbėjo) įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą. Turėdama teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, bendrovė ketino rinkti atliekas – medines pakuotes, ir naudoti jas dumblo kompostavimui. Deja, šiuo metu galiojantys teisės aktai neleidžia bendrovę įtraukti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą.

1. **SKYRIUS**

**RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

Siekdama racionaliai naudoti gamtos išteklius, bendrovė vykdo vandentiekio tinklų avarijų prevenciją. Nustatomos silpnos vietos – vandentiekio tinklų atkarpos, kuriose tikėtinos avarijos. Užkertant kelią avarinei situacijai, tose atkarpose paklojami PE vandentiekio vamzdžiai. Vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, parenkami objektai, kurių infrastruktūros atnaujinimas duotų galimai didžiausią ekonominę ir ekologinę naudą.

Nuotekų valymo įrenginiuose atliekamas vandens taršos šaltinių monitoringas. Monitoringo duomenys skelbiami Aplinkos ministerijos nustatyta forma ir tvarka.

Išvalytų nuotekų išleidimo į aplinką vietos parinktos taip, kad neigiamas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis: kuo toliau nuo vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų bei kitų žmonių buvimo vietų. Bendrovė siekia, kad nuotekos būtų kuo geriau išvalomos ir į aplinką būtų išleidžiama kuo mažiau teršalų. Darbas nuotekų valymo įrenginiuose organizuojamas taip, kad būtų iki minimumo sumažinta gamtos tarša, t. y. į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos iki didesnio, nei numatyta norminiuose aktuose, laipsnio.

Bendrovė vykdo teisės aktų, reglamentuojančių gamtos išteklių naudojimą, aplinkosaugos priemonių taikymą, nuostatas. Visuose UAB „Akmenės vandenys“ eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose yra pildomi nuotekų debito matavimo bei teršalų sudėties ir kiekio žurnalai, duomenys skelbiami Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

1. **SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS**

Bendrovė pagal galimybes imasi visų įmanomų priemonių, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. Siekiant aprūpinti kuo didesnį gyventojų skaičių kokybės reikalavimus atitinkančiomis nepertraukiamomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, bendrovė įgyvendina vandentvarkos projektus, rekonstruoja senus arba įrengia naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus, nuotekų valymo įrenginius.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-15 redakcija), bendrovės vandenvietėse baigiama įrengti įranga, užtikrinanti geriamojo vandens tiekimą ne mažesniu, kaip 10 m (1 bar) slėgiu ties įvadais, bei užtikrinanti kiekvienam gyventojui 200 l vandens per parą tiekimą. Taip pat bendrovė vykdo kitas priemones, numatytas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose.

Iš kai kurių vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo pagal geležies ir amonio rodiklius neatitinka higienos normos HN 24:2023 reikalavimų. Bendrovė savo lėšų investicijoms neturi. 2024–2028 metais bendrovė iš regionų plėtros programos planuoja įgyvendinti projektus: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Kruopių mstl. Kalnelio, Pavasario, Papilės, Lakštingalų, Akmenės gatvėse“, „Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Sablauskių k., Žaliojoje gatvėje“, „Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kairiškių k.“. Šiems darbams lėšų nėra skirta.

Bendrovė užtikrina nuotekų surinkimą ir išvežimą mobiliomis nuotekų išvežimo, šalinimo priemonėmis iš nuotekų kaupimo talpų.

1. **SKYRIUS**

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS**

Esminės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai turi vykdomi investiciniai projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Savivaldybės biudžeto bei bendrovės lėšomis. Investicijų tikslas – didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimą rajone, paslaugos atitikimą sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimams. Investicinių projektų įgyvendinimas suteikia galimybę naujiems vartotojams gauti bendrovės teikiamas centralizuotas paslaugas.

2024–2028 metais bus vykdomos šios priemonės:

1. Nuotekų tinklų su nuotekų siurblinėmis ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
2. Kruopių mstl. nuotekų valymo įrenginių statyba.
3. Kivylių k. nuotekų valymo įrenginių statyba.
4. V. Kudirkos g., Naujoji Akmenė, nuotekų tinklų rekonstrukcija.
5. Žalioji g., Sablauskiai, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas.
6. Nepriklausomybės al., Naujoji Akmenė, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija.
7. Ventos g., Venta, vandentiekio ir nuotekų tinkle rekonstrukcija / įrengimas.
8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Pavasario g., Šapnagių k.
9. Nuotekų valymo įrenginių statyba Šapnagių k.
10. Dvaro g., Agluonų k., vandentiekio tinklų įrengimas.
11. Gluosnių g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas.
12. Mokyklos g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas.
13. Žvyrelės g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas.
14. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šermukšnių ir Klykolių g., Kivylių k.
15. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dabikinėlės k.
16. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija / įrengimas Akmenės g., Kruopiuose.
17. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškių k.
18. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pievų g., Sablauskių k.
19. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Parko g., Kairiškių k.
20. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k.
21. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pakalnės g., Kairiškių k..
22. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Kalniškių k.
23. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Respublikos g., Naujojoje Akmenėje.
24. Nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k.
25. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Gumbakių k.
26. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Menčių k.
27. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kalniškių k.
28. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pakempinių g., Alkiškių k..
29. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Eglesių k.
30. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Draginių kaime.
31. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškių k.
32. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Keidų g., Alkiškių k.
33. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Alkiškių g., Alkiškių k.
34. Vandentiekio tinklų įrengimas Kaštonų ir Šapnagių g., Šapnagių k.
35. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Klaišių k.
36. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Nepriklausomybės al., Naujojoje Akmenėje.
37. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dumbrių k.
38. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šiauliukų g., Kruopiuose.
39. Nuotekų tinklų įrengimas Akmenės g., Kruopiuose.
40. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija įrengimas Ryto g., Kairiškių k..
41. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kairiškių k.
42. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija / įrengimas Pušų g., Kivylių k.
43. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija / įrengimas Alyvų g., Kivylių k.
44. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Respublikos g., Naujojoje Akmenėje.
45. Vandentiekio tinklų įrengimas Dvaro g., Agluonų k.
46. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pievų g., Sablauskių k.
47. Nuotekų tinklų remontas Beržų g., Agluonų k.
48. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Klykolių k.
49. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Klaišių k.
50. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Paeglesių k.
51. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Ventos m.
52. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Akmenės m.
53. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Kalnelio g., Alkiškių k.
54. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pušyno g., Alkiškių k.
55. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Papilė mstl.
56. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Naujojoje Akmenėje.
57. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dabikinės k.
58. Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Taikos g., Naujojoje Akmenėje.
59. **SKYRIUS**

**LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI**

Numatomas lėšų poreikis iš Savivaldybės biudžeto pagal esamus įsipareigojimus ir planuojamiems projektams įgyvendinti bei veikloms vykdyti 2024 m.:

1. Nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 10 000,00 Eur.
2. Kivylių k. nuotekų valymo įrenginių statyba – 145 400,00 Eur.
3. Žalioji g., Sablauskiai, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas – 91 047,00 Eur.
4. Gluosnių g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas – 38 400,00 Eur.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šermukšnių ir Klykolių g., Kivyliai – 54 300,00 Eur.
6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškiai – 69000,00 Eur.
7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Parko g., Kairiškių k. – 76 680,00 Eur.
8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k. – 75 900,00 Eur.
9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Alkiškių g., Alkiškiai – 48 160,00 Eur.
10. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dumbrių k. – 35 000,00 Eur.
11. Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Taikos g., Naujojoje Akmenėje – 38 000,00 Eur.

*2 lentelė*

**Planas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pagrindinės veiklos sąnaudos** | **Faktiniai duomenys, Eur** | **Planiniai duomenys, Eur** |
| **2023 m** | **2024 m.** | **2025 m.** | **2026 m.** | **2027 m.** | **2028 m.** |
| 1. | Tiesioginės veiklos sąnaudos (vandens tiekimui ir nuotekų surinkimui) | 1 090 949 | 1 180 802 | 1 180 802 | 1 180 802 | 1 180 802 | 1 180 802 |
| 2. | Netiesioginės veiklos sąnaudos | 176 592 | 180 161 | 180 161 | 180 161 | 180 161 | 180 161 |
| 3. | Administracinės veiklos sąnaudos | 217 081 | 217 200 | 217 200 | 217 200 | 217 200 | 217 200 |
| 4. | Mokesčiai | 58 503 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
|  | Viso sąnaudų: | 1 543 125 | 1 637 163 | 1 637 163 | 1 637 163 | 1 637 163 | 1 637 163 |
|  | Pajamos (už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą) | 1 490 163 | 1 490 163 | 1 490 163 | 1 490 163 | 1 490 163 | 1 490 163 |
|  | Pelnas (nuostoliai) | (-52 962) | (-147 000) | (-147 000) | (-147 000) | (-147 000) | (-147 000) |
| 5. | Kita veikla – pelnas (nuostoliai) | 26 010 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 6. | Finansinė investicinė veikla – pelnas (nuostoliai) | 87 209 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| 7. | Apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo kaina – pelnas (nuostoliai) | 32 063 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
|  | Viso kita veikla, finansinė investicinė, apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo veikla – pelnas (nuostoliai) | 145 282 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
|  | Iš viso pelnas (nuostoliai): | 92 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **SKYRIUS**

**FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

*3 lentelė*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objekto pavadinimas** | **2024 m.** | **2025 m.** | **2026 m.** | **2027 m.** | **2028 m.** |
| *Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos:* |
| 1. | Nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2. | Kruopių mstl. nuotekų valymo įrenginių statyba |   | 151 600,00 |   |   |   |
| 3. | Kivylių k. nuotekų valymo įrenginių statyba | 145 400,00 |   |   |   |   |
| 4. | V. Kudirkos g., Naujoji Akmenė, nuotekų tinklų rekonstrukcija |   |   |   |   | 42 500,00 |
| 5. | Žalioji g., Sablauskiai, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | 91 047,00 |   |   |   |   |
| 6. | Nepriklausomybės al., Naujoji Akmenė, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija |   |   |   |   | 41 320,00 |
| 7. | Ventos g., Venta, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas |   |   |   |   | 32 600,00 |
| 8. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Pavasario g., Šapnagių k. |   |   |   |   | 48 000,00 |
| 9. | Nuotekų valymo įrenginių statyba Šapnagių k. |   |   | 146 860,00 |   |   |
| 10. | Dvaro g., Agluonų k., vandentiekio tinklų įrengimas |   |   |   |   | 37 400,00 |
| 11. | Gluosnių g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas | 14 400,00 | 14 000,00 |   |   |   |
| 12. | Mokyklos g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas |   | 19 600,00 |   |   |   |
| 13. | Žvyrelės g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas |   |   |   |   | 48 840,00 |
| 14. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šermukšnių ir Klykolių g., Kivyliai  | 54 300,00 |   |   |   |   |
| 15. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dabikinėlės kaime |   | 42 000,00 |   |   |   |
| 16. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas Akmenės g., Kruopiai |   |   |   | 46 380,00 |   |
| 17. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškiai | 69 000,00 |   |   |   |   |
| 18. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pievų g., Sablauskių k. |   | 64 080,00 |   |   |   |
| 19. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Parko g., Kairiškių k. | 76 680,00 |   |   |   |   |
| 20. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k. | 75 900,00 |   |   |   |   |
| 21. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pakalnės g., Kairiškių k. |   | 34 280,00 |   |   |   |
| 22. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Kalniškių k. |   | 47 000,00 |   |   |   |
| 23. | Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Respublikos g., Naujojoje Akmenėje |   |   |   | 43 200,00 |   |
| 24. | Nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k. |   |   | 62 740,00 |   |   |
| 25. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Gumbakių kaime |   |   | 56 000,00 |   |   |
| 26. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Menčių k. |   | 47 000,00 |   |   |   |
| 27. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kalniškių kaime |   |   |   | 58 000,00 |   |
| 28. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pakempinių g., Alkiškiai |   |   |   | 82 320,00 |   |
| 29. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Eglesių kaime |   |   |   | 47 000,00 |   |
| 30. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Draginių kaime |   |   | 56 000,00 |   |   |
| 31. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškiai |   |   | 52 220,00 |   |   |
| 32. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Keidų g., Alkiškiai |   |   | 29 460,00 |   |   |
| 33. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Alkiškių g., Alkiškiai | 48 160,00 |   |   |   |   |
| 34. | Vandentiekio tinklų įrengimas Kaštonų ir Šapnagių g., Šapnagiai |   | 36 450,00 |   |   |   |
| 35. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Klaišių k. |   | 47 000,00 |   |   |   |
| 36. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Nepriklausomybės al., Naujojoje Akmenėje |   |   | 98 140,00 |   |   |
| 37. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dumbrių k. | 35 000,00 |   |   |   |   |
| 38 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šiauliukų g., Kruopiai |   | 25 620,00 |   |   |   |
| 39. | Nuotekų tinklų įrengimas Akmenės g., Kruopiai |   |   |   |   |   |
| 40. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija įrengimas Ryto g., Kairiškiai |   |   |   | 81 900,00 |   |
| 41. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kairiškių kaime |   | 42 000,00 |   |   |   |
| 42. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas Pušų g., Kivyliai |   |   | 52 500,00 |   |   |
| 43. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/įrengimas Alyvų g., Kivyliai |   |   |   | 28 560,00 |   |
| 44. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Respublikos g., Naujojoje Akmenėje |   |   |   |   | 111 700,00 |
| 45. | Vandentiekio tinklų įrengimas Dvaro g., Agluonų k. |   |   |   | 33 900,00 |   |
| 46. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pievų g., Sablauskiose |   |   | 53 040,00 |   |   |
| 47. | Nuotekų tinklų remontas Beržų g., Agluonų k. |   |   |   | 15 200,00 |   |
| 48. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Klykolių kaime |   |   | 46 000,00 |   |   |
| 49. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Klaišių kaime |   |   |   | 52 000,00 |   |
| 50. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Paeglesių kaime |   |   |   |   | 52 000,00 |
| 51. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Ventos m. |   |   |   | 51 000,00 |   |
| 52. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Akmenės m. |   |   |   |   | 51 000,00 |
| 53. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Kalnelio g., Alkiškių k. |   |   |   |   | 54 400,00 |
| 54. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Pušyno g., Alkiškių k. |   |   |   |   | 30 700,00 |
| 55. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Papilė mstl. |   |   |   | 46 000,00 |   |
| 56. | Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas Naujojoje Akmenėje |   |   |   |   | 104 000,00 |
| 57 | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dabikinės k. |   | 46 700,00 |   |   |   |
| 58. | Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Taikos g., Naujojoje Akmenėje | 38 000,00 |   |   |   |   |
| ***Viso:*** | **657 887,00** | **627 330,00** | **662 960,00** | **595 460,00** | **664 460,00** |
| *UAB „Akmenės vandenys“ lėšos:*  |
| 1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas/remontas | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 42 000,00 |
| 2. | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas/remontas ir statyba | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3. | Nuotekų siurblinių ir nuotekų valymo įrenginių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 22 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 |
| 4. | Vandenviečių remontas/automatizavimo sistemų remontas | 21 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 000,00 |
| 5. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 6. | Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas | 3 000,00 | 1 800,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 4 000,00 |
| 7. | Saulės fotovoltinės elektrinės (265 kW) įrengimas Naujosios Akmenės nuotekų valymo įrenginiuose | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8. | Administracijai nusidėvėjusio turto atnaujinimas | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 9. | Abonentinės tarnybos turto atnaujinimas  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Topolių g., Šapnagiai | 18 650,00 |   |   |   |   |
| 11. | Naujų vandentiekio tinklų įrengimas S . Nėries g., Naujojoje Akmenėje | 24 000,00 |   |   |   |   |
| 12. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Raudoskardžio g., Papilė |   |   |   | 46 700,00 |   |
| 13. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Gežių k. | 21 000,00 |   |   |   |   |
| 14. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Menčių k. |   | 18 400,00 |   |   |   |
| 15. | Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Biliūniškių k. |   |   |   |   | 21 000,00 |
| 16. | Valymo įrenginių ir nuotekų tinklų rekonstrukcija/remontas | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 35 000,00 |
| 17. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas Sodo g., Akmenės m. |   |   | 20 760,00 |   |   |
| 18. | Vandentiekio tinklų įrengimas Tuopų g., Šapnagiai |   |   | 28 400,00 |   |   |
| 19. | Vandentiekio tinklų įrengimas Ąžuolų g., Šapnagiai |   |   | 9 360,00 |   |   |
| 20. | Vandentiekio tinklų remontas Alkiškių k. |   |   |   | 17 235,00 |   |
| 21. | Traktoriaus, traktorių žoliapjovių įsigijimas |   |   |   |   | 44 000,00 |
| 22. | Traktorinės priekabos įsigijimas |   | 15 000,00 |   |   |   |
| 23. | Automobilio N1 klasės įsigijimas |   | 14 000,00 | 14 000,00 |   | 14 000,00 |
| 24. | Automobilio M1 klasės įsigijimas | 13 000,00 |   |   | 13 000,00 |   |
| 25. | Gamybinių, administracinio ir dirbtuvių pastatų, privažiavimo kelių rekonstrukcija / remontas | 15 000,00 | 34 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 26. | Apskaitos prietaisai | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ***Viso:*** | **293 150,00** | **282 700,00** | **288 020,00** | **292 135,00** | **278 000,00** |

1. **SKYRIUS**

**PROGNOZUOJAMA INVESTICIJŲ ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOMS**

* 2024 metais įsisavinus 145 400,00 Eur investicijų dėl projekto „Kivylių k. nuotekų valymo įrenginių statyba“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,02 ct.
* 2024 metais įsisavinus 91 047,00 Eur investicijų dėl projekto „Žalioji g., Sablauskiai, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,012 ct.
* 2024 metais įsisavinus 38 400,00 Eur investicijų dėl projekto „Gluosnių g., Dabikinės k., vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,005 ct.
* 2024 metais įsisavinus 54 300,00 Eur investicijų dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Šermukšnių ir Klykolių g., Kivyliai“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,007 ct.
* 2024 metais įsisavinus 69 000,00 Eur investicijų dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Atžalyno g., Alkiškiai“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,009 ct.
* 2024 metais įsisavinus 76 680,00 Eur investicijų dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Parko g., Kairiškių k.“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,01 ct.
* 2024 metais įsisavinus 75 900,00 Eur investicijų dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Virvytės g., Kairiškių k.“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,01 ct.
* 2024 metais įsisavinus 48 160,00 Eur investicijų dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Alkiškių g., Alkiškiai“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,006 ct.
* 2024 metais įsisavinus 35 000,00 Eur investicijų dėl projekto „Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Dumbrių k.“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,004 ct.
* 2024 metais įsisavinus 38 000,00 Eur investicijų dėl projekto „Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Taikos g., Naujojoje Akmenėje“ įgyvendinimo ir priėmus sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą šia suma, 2025 metais nuotekų tvarkymo kaina padidėtų 0,005 ct.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Akmenės rajono savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų sudarymo, jų įgyvendinimo bei vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo |
|  |  |  |  | 1 priedas |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UAB „AKMENĖS VANDENYS" PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Eurais) |
| **Eil. Nr.** | **STRAIPSNIAI** |  **2024(n) metai**  |  **2025(n+1) metai**  |  **2026(n+2) metai**  |
|  |
| **1.** | **PARDAVIMO PAJAMOS** | 1554219 | 1524000 | 1524000 |  |
| **2.** | **PARDAVIMO SAVIKAINA** | -1146677 | -1246232 | -1246232 |  |
| **3.** | **BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS** |   |   |   |  |
| **4.** | **BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)** |  **407542**  |  **277768**  |  **277768**  |  |
| **5.** | **PARDAVIMO SĄNAUDOS** | -131993 | -134500 | -134500 |  |
| **6.** | **BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS** | -272167 | -255228 | -255228 |  |
| **7.** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAI** | 26011 | 24000 | 24000 |  |
| **8.** | **INVESTICIJŲ Į PATRONUOJANČIOS, PATRONUOJAMŲJŲ IR ASOCIJUOTŲJŲ ĮMONIŲ AKCIJAS PAJAMOS** |   |   |   |  |
| **9.** | **KITŲ ILGALAIKIŲ INVESTICIJŲ IR PASKOLŲ PAJAMOS** | 95449 | 97200 | 97200 |  |
| **10.** | **KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS** |   |   |   |  |
| **11.** | **FINANSINIO TURTO IR TRUMPALAIKIŲ INVESTICIJŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS** |   |   |   |  |
| **12.** | **PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS** | -8240 | -9240 | -9240 |  |
| **13.** | **PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ** |  **116602**  |  **-**  |  **-**  |  |
| **14.** | **PELNO MOKESTIS** |   |   |   |  |
| **15.** | **GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)** |  **116602**  |  **-**  |  **-**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Akmenės rajono savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų sudarymo, jų įgyvendinimo bei vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo |
|  |  |  |  | 2 priedas |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UAB „AKMENĖS VANDENYS" PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ BALANSO ATASKAITA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Eurais) |
|   | **TURTAS** |  **2024(n) metai**  |  **2025(n+1) metai**  |  **2026(n+2) metai**  |
| **A.** | **ILGALAIKIS TURTAS** |  **9856471**  |  **9898988**  |  **9911963**  |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 0 | 0 | 0 |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS | 9848224 | 9882445 | 9895420 |
| 3. | FINANSINIS TURTAS | 6343 | 6343 | 6343 |
| 4. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 1904 | 10200 | 10200 |
| **B.** | **TRUMPALAIKIS TURTAS** |  **544450**  |  **424300**  |  **424200**  |
| 1. | ATSARGOS | 22300 | 22100 | 22000 |
| 2. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 287650 | 268200 | 268200 |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | 0 | 0 | 0 |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 234500 | 134000 | 134000 |
| **C.** | **ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS** | 2600 | 1000 | 1000 |
|   | **TURTO IŠ VISO:** |  **10403521**  |  **10324288**  |  **10337163**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** |  **2022(n) metai**  |  **2023(n+1) metai**  |  **2024(n+2) metai**  |
| **D.** | **NUOSAVAS KAPITALAS** |  **3285581**  |  **4210911**  |  **4411911**  |
| 1. | KAPITALAS | 3237793 | 4197853 | 4397853 |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI | 1 | 1 | 1 |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS |   | 0 | 0 |
| 4. | REZERVAI | 13057 | 13057 | 13057 |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 34730 | 0 | 1000 |
| **E.** | **DOTACIJOS, SUBSIDIJOS** | 6796352 | 5785322 | 5589449 |
| **F.** | **ATIDĖJINIAI** |   |   |   |
| **G.** | **MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI** |  **311328**  |  **336055**  |  **325803**  |
| 1. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI | 103563 | 105555 | 95303 |
| 2. | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 207765 | 230500 | 230500 |
| **H.** | **SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS** | 10260 | 10000 | 10000 |
|   | **NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:** |  **10403521**  |  **10342288**  |  **10337163**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Akmenės rajono savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų sudarymo, jų įgyvendinimo bei |
|  |  |  |  | vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo |
|  |  |  |  | 5 priedas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UAB „AKMENĖS VANDENYS" PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ATASKAITA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Bendrasis skolos rodiklis (dar gali būti vadinamas skolos / turto santykiu)** |  **2024(n) metai**  |  **2025(n+1) metai**  |  **2026(n+2) metai**  |
| 1. | *Įsipareigojimai / turtas* | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| *KOMENTARAS: koeficientas rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama įmonės turtui sudaryti. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo aukštesnė tikėtina rizika kreditoriams. Bendrasis skolos rodiklis parodo, kokia skolintų lėšų dalis panaudojama formuojant įmonės turtą. Jei šio rodiklio reikšmė nedidėja, įmonė yra patrauklesnė, nes akcininkai suinteresuoti, kad ji kuo mažiau disponuotų skolintu turtu. Bendrojo skolos rodiklio rekomenduojama reikšmė yra 0,3 – 0,5 (t.y. rodiklis* ***neturėtų viršyti 0,50****).* |
| 2. | **Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis)** |  **2024(n) metai**  |  **2025(n+1) metai**  |  **2026(n+2) metai**  |
|  |
| *(Pirkėjų įsiskolinimas \* 365) / pardavimo pajamos* | 68 | 64 | 64 |  |
| *KOMENTARAS: pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) parodo, kaip ilgai įmonė užtrunka surinkdama gautinas lėšas iš pirkėjų. Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumo (dienomis) rodiklis naudingas tuo, kad parodo įmonės gebėjimą pasirinkti prekybos partnerius, nes jei įmonė daug prekių parduos skolon, jai gali pritrūkti apyvartinių lėšų, kas sukeltų veiklos sutrikimų. Normali pirkėjų įsiskolinimo riba yra 1 – 2 mėnesių trukmė (****rodiklis turėtų buti mažesnis nei 60 dienų****) ir jei ši riba viršijama, įmonei iškyla pavojus didinti savo įsiskolinimus. Skirtinguose veiklos sektoriuose gali būti skirtingos rodiklio reikšmės. Reikia atkreipti dėmesį, kad ne visuomet prastesnis apyvartumo rodiklis reiškia neefektyvų valdymą. Ilgesnio periodo pirkėjų atsikaitymas gali būti nulemtas kelių priežasčių: tokia įmonės pardavimų strategija; įmonė priklausoma nuo kelių klientų, kurie yra išsiderėję ilgesnį atidėjimą; neefektyvus darbas su klientais surenkant lėšas. Tačiau reikia nepamiršti, kad jei klientai yra nuolatiniai, pernelyg aktyvus darbas su klientais surenkant lėšas paprasčiausiai gali pasibaigti tokių klientų praradimu.* |  |
| 3. | **Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis)** |  **2024(n) metai**  |  **2025(n+1) metai**  |  **2026(n+2) metai**  |  |
|  |
| *(Skolos tiekėjams \* 365) / pardavimo savikaina* | 66 | 67 | 67 |  |
| *KOMENTARAS: skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) rodo, kiek dienų įmonė vidutiniškai užtrunka iki atsiskaitymo su savo tiekėjais (t.y. per kiek laiko vidutiniškai įmonė atsiskaito su kreditoriais). Kuo rodiklio reikšmė aukštesnė, tuo įmonė mažiau patraukli savo tiekėjams (nevertinant kitų faktorių). Žinoma, praktikoje niekas labai neskuba atsiskaityti, nors visi norėtų, kad su jais atsiskaitytų greičiau. (Taip jau yra, kad su pinigais atsisveikinti sunkiau nei juos priimti). Uždelstas atsiskaitymas turi ir neigiamų, ir teigiamų pusių (taupomas apyvartinis kapitalas).*  |  |
| *\* Apyvartumas (dienomis) parodo, kiek dienų vidutiniškai trunka tam tikros turto rūšies atitinkama apytakos stadija*  |  |  |

Akmenės rajono savivaldybės mero

2023 m. gruodžio d. potvarkio

Nr. M-

3 priedas

**UAB „Akmenės vandenys“ 202\_ m. biudžeto įgyvendinimo ataskaita**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Straipsnis** | **202\_ m. biudžeto planas** | **202\_ m. patikslinimai** | **Faktinis 202\_ m. biudžeto įgyvendinimas ataskaitiniam laikotarpiui** | **Pastabos[[1]](#footnote-1)\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Akmenės rajono savivaldybės mero

2023 m. gruodžio d. potvarkio

Nr. M-

4 priedas

**UAB „Akmenės vandenys“ 202\_ m. I pusmečio biudžeto įgyvendinimas**

(Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Straipsnis** | **202\_ m. biudžeto planas** | **202\_ m. patikslinimai** | **202\_ m. patvirtino biudžeto ½ kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu** | **Faktinis biudžeto įgyvendinimas ataskaitiniam laikotarpiui** | **Pokytis** | **Pastabos[[2]](#footnote-2)\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=6-5 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Akmenės rajono savivaldybės mero

2023 m. gruodžio d. potvarkio

Nr. M-

5 priedas

**UAB „Akmenės vandenys“ 202\_ m. biudžeto įgyvendinimas ir 202\_ m. biudžeto projektas**

(Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Straipsnis** | **202\_ m. biudžetas** | **202\_ m. patikslinimai** | **202\_ m. patvirtintas biudžeto planas įskaitant patikslinimus** | **202\_ m. biudžeto laukiamas įvykdymas** | **Pokytis** | **202\_ m. biudžetas** | **Pokytis** | **Pastabos[[3]](#footnote-3)\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9=8-6 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \*Aiškinamas pokytis kai pajamos sumažėja, o sąnaudos padidėja daugiau nei 3 000 Eur. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*Aiškinamas pokytis kai pajamos sumažėja, o sąnaudos padidėja daugiau nei 3 000 Eur. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*Aiškinamas pokytis kai pajamos sumažėja, o sąnaudos padidėja daugiau nei 3 000 Eur. [↑](#footnote-ref-3)